FPH LAB — WEB DEVELOPMENT & DIGITAL SOLUTIONS

Website: https://fphlab.web.id • WhatsApp: +62 856-0116-8136 • Email: contact@fphlab.web.id

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LIGA VOLLEY MAHASISWA (LVM)

| No. Kontrak: SPK/LVM-FPH/VIII/2026/014 | Tanggal: 24 Agustus 2026 |
| --- | --- |
| Pihak Pertama (Klien): Panitia Pelaksana Liga Volley Mahasiswa | Pihak Kedua (Vendor): FPH Lab (fphlab.web.id) |

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-08-2026), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja sama oleh dan antara:

1. PIHAK PERTAMA (KLIEN): Panitia Pelaksana Liga Volley Mahasiswa Nasional, berkedudukan di Sekretariat Panitia LVM.

2. PIHAK KEDUA (VENDOR): FPH Lab (https://fphlab.web.id), penyedia jasa pembuatan website dan aplikasi web profesional.

# PASAL 1: RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA (FPH Lab) berkewajiban merancang, membangun, menguji, mendaftarkan domain resmi, dan menyerahkan sistem web berbasis Next.js kepada PIHAK PERTAMA dengan cakupan:

1. Modul Registrasi Tim & Validasi Kuota 3 Regional (Regional Barat, Tengah, Timur - Maks 6 Tim Putra & 6 Tim Putri per wilayah).

2. Modul Form 20 Personel per Tim (15 Pemain + 5 Official) dengan validasi nomor punggung unik dan upload foto jersey.

3. Modul Pelaporan: Report 1 (Roster Fisik), Report 2 (Verifikasi Akademik NIM), Report 3 (Rekap Tim 3 Wilayah), dan Galeri ID Card.

4. Fitur Ekspor data ke format Microsoft Excel (.xlsx) dan Lembar Cetak Dokumen PDF Resmi A4.

5. Pendaftaran dan konfigurasi domain resmi .ORG selama 1 (satu) tahun.

# PASAL 2: BIAYA DAN TERMIN PEMBAYARAN

1. Total nilai pekerjaan disepakati sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian Biaya Jasa Pengembangan Rp 1.500.000,- dan Biaya Domain .ORG Rp 200.000,-.

2. Termin I (DP 50% Jasa + 100% Domain): Sebesar Rp 950.000,- dibayarkan saat penandatanganan SPK ini.

3. Termin II (Pelunasan 50% Sisa Jasa): Sebesar Rp 750.000,- dibayarkan setelah seluruh modul diuji coba (UAT) dan penandatanganan BAST.

# PASAL 3: KERAHASIAAN DATA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

FPH Lab menjamin kerahasiaan seluruh data atlet dan official mahasiswa (NIM, nomor telepon, foto atlet) dan dilarang membagikan data kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

# PASAL 4: GARANSI & SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

FPH Lab memberikan garansi bebas bug dan bantuan teknis responsif selama periode pendaftaran dan kompetisi berlangsung.

| PIHAK PERTAMA (KLIEN) [ MATERAI Rp 10.000 ] ( Nama Ketua Panitia ) Ketua Panitia Pelaksana LVM | PIHAK KEDUA (VENDOR) [ MATERAI Rp 10.000 ] ( FPH Lab (fphlab.web.id) ) Pimpinan Vendor IT |
| --- | --- |