FPH LAB

STUDIO PENGEMBANGAN WEBSITE, APLIKASI WEB & SOLUSI DIGITAL

Website: https://fphlab.web.id   |   WhatsApp: +62 856-0116-8136   |   Email: contact@fphlab.web.id

LEMBAR UJI TERIMA PENGGUNA (UAT)

USER ACCEPTANCE TESTING — SISTEM LIGA VOLLEY MAHASISWA

| Tanggal Pengujian : ____________________ Lokasi Pengujian : Sekretariat Panitia LVM / Online | Pengembang : FPH Lab (fphlab.web.id) Hasil Akhir : DITERIMA (PASSED) |
| --- | --- |

1.  MATRIKS PENGUJIAN SKENARIO FITUR SISTEM

| No | Fitur / Modul | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Uji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendaftaran Tim Baru | Mengisi nama tim, provinsi, kategori Putra. | Tim berhasil terdaftar dengan nomor otomatis dan masuk regional yang sesuai. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 2 | Validasi Kuota 6 Tim | Mendaftarkan tim ke-7 pada regional yang sama. | Sistem menolak dan menampilkan notifikasi kuota penuh. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 3 | Navigasi 20 Slot Roster | Membuka form 20 slot di desktop dan HP. | Desktop menampilkan sidebar; HP menampilkan carousel horizontal 1-20 yang praktis. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 4 | Input 15 Pemain | Mengisi data NIM, Jurusan, TB/BB, Posisi. | Data tersimpan dengan benar pada masing-masing slot pemain. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 5 | Cek Duplikasi Jersey | Memasukkan no jersey kembar dalam satu tim. | Sistem menolak dan memberi peringatan nomor sudah dipakai. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 6 | Input 5 Official | Mengisi 1 Manager, 1 Coach, 2 Asisten, 1 Utility. | Jabatan official terkunci sesuai aturan kejuaraan. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 7 | Upload Foto Jersey | Mengunggah file foto jersey 3:4. | Foto muncul pada slot, lembar tim, dan ID card. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 8 | REPORT 1 (Roster Fisik) | Membuka tab Report 1 dan filter tim. | Tabel menampilkan Jersey, Nama, Posisi, TB, BB, Fakultas, Foto. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 9 | REPORT 2 (Akademik) | Membuka tab Report 2. | Tabel menampilkan No Daftar, Nama, NIM, Fakultas, Jurusan, Angkatan. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 10 | REPORT 3 (Rekap Tim) | Membuka tab Report 3. | Tabel menampilkan rekapitulasi tim 3 regional dan status 20 personel. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 11 | Export Excel (.xlsx) | Mengklik tombol download Excel. | File .xlsx terunduh dan terbuka dengan rapi di Microsoft Excel. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 12 | Cetak Laporan (PDF) | Mengklik tombol cetak PDF. | Tampilan dokumen cetak A4 bersih tanpa elemen navbar. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 13 | Light & Dark Mode | Menekan tombol switch tema. | Tampilan berganti mulus antara mode terang dan gelap. | ☑ PASS ☐ FAIL |
| 14 | Responsivitas HP | Mengakses via browser smartphone. | Seluruh tombol, form, dan kartu mudah dioperasikan di HP. | ☑ PASS ☐ FAIL |

2.  KESIMPULAN PENGUJIAN OLEH PANITIA

☑  DITERIMA TANPA CATATAN (Sistem telah memenuhi 100% spesifikasi dan siap digunakan untuk pendaftaran resmi).

☐  DITERIMA DENGAN CATATAN MINOR (Dapat digunakan dengan perbaikan kecil yang tidak menghambat).

☐  DITOLAK / PERLU PERBAIKAN MAYOR.

| Koordinator UAT (Panitia) [Nama Perwakilan Panitia] Panitia Pelaksana LVM | Tim Pengembang (FPH Lab) FPH Lab Vendor IT (fphlab.web.id) |
| --- | --- |